

2.2 Pauta de Reflexión Informe de Avance

 Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y

recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. **Esta pauta debe ser respondida en equipo.**

|  |
| --- |
| 1. Miren su carta Gantt y reflexionen sobre los avances de tu Proyecto APT |
| ¿Han podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos?  Según lo planificado en la carta Gantt, tenemos que hasta el momento, lo requerido para la FASE 1, sí se tiene, sin embargo, los desarrollos web y de aplicación móvil estén lejos de estar completados, ya que, es sólo la parte inicial la que se encuentra en pie, interfaz de inicio, algunos tipos de usuario descritos, y páginas con inventarios, aún falta incorporar funcionalidades más específicas para la función del software.  ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo?  LA poca conexión para trabajar que tenemos en equipo, es decir, que compartimos pocos tiempos en común por nuestros trabajos. El desarrollo fue hecho principalmente por Patricio, quien tiene el dominio de la herramienta con la que se están gestionando las interfaces. Por otra parte, las cosas se han facilitado en cuanto a ponernos de acuerdo con el plan a seguir, suele ser bastante sencillo. |

|  |
| --- |
| 2. Respecto a las dificultades |
| ¿De qué manera han enfrentado y/o planean enfrentar las dificultades que h an afectado el desarrollo de tu Proyecto APT?  Por mi parte, pienso incorporarme de mejor manera al desarrollo de los softwares, ya que sólo de esa forma se puede mejorar lo que ya se tiene, al no poder compatibilizar tiempos de avance en conjunto. |

|  |
| --- |
| 3. Respecto a las Evidencias: |
| ¿Cómo evalúan sus evidencias de avance? ¿Qué destacan y qué podrían hacer para mejorar sus evidencias?  Son bastante sólidas, tenemos imágenes de nuestras primeras interfaces de aplicación que respaldan el avance actual, además del documento inicial, donde se observa la planificación del proyecto. Destaco la rápida capacidad de avance ya que entramos unas semanas tarde para el desarrollo de la fase 1.  Para mejorar las evidencias, pienso que se puede prestar mejor atención y detalla en el producto que ya tenemos en curso, para entregar algo de buena calidad al finalizar. |



|  |
| --- |
| 4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT |
| ¿Qué inquietudes les quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares?  **Dada la dificultad para encontrar tiempos de trabajo en conjunto, ¿qué estrategias aparte del uso de GitHub podríamos implementar para mejorar la colaboración y el avance simultáneo en las siguientes fases del proyecto, especialmente en el desarrollo web y de la aplicación móvil?**  **Posible Pregunta para el Docente: ¿Podría sugerirnos algunas herramientas o metodologías de trabajo asíncrono que hayan resultado efectivas en proyectos con limitaciones de tiempo compartido entre los miembros del equipo?**  **Posible Pregunta para los Pares: ¿Qué horarios o momentos específicos podrían funcionar mejor para que podamos dedicarnos conjuntamente al desarrollo, aunque sea por períodos cortos? ¿Hay alguna forma en que podamos dividir tareas más pequeñas y autónomas para avanzar individualmente y luego integrarlas?** |

|  |
| --- |
| 5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT |
| ¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo?  Sí, consideramos que las actividades deben ser redistribuidas. Actualmente, el desarrollo de las interfaces ha recaído principalmente en Patricio. Para avanzar de manera más eficiente y cumplir con los plazos de las siguientes fases, es necesario que yo me involucre de forma más activa en el desarrollo de los softwares, tal como lo mencioné anteriormente. Podríamos dividir las tareas de desarrollo web y de la aplicación móvil, asignando módulos o funcionalidades específicas a cada uno para trabajar de forma paralela. No identificamos nuevas actividades en este momento, sino más bien una necesidad de equilibrar la carga de trabajo existente. |

|  |
| --- |
| 6. Respecto a las trabajo en grupo |
| ¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar?  Evaluamos el trabajo en grupo de manera positiva en cuanto a la comunicación y la planificación inicial. Destacamos la facilidad con la que hemos podido ponernos de acuerdo en el plan a seguir para el proyecto. Sin embargo, el principal aspecto que podría mejorar es la coordinación de nuestros tiempos de trabajo. La falta de momentos compartidos dificulta el avance simultáneo y la colaboración directa en el desarrollo. Para mejorar esto, podríamos explorar herramientas de gestión de tareas compartidas, establecer bloques de tiempo dedicados al proyecto (aunque sean cortos y espaciados), o definir canales de comunicación más eficientes para resolver dudas y compartir avances de forma asíncrona. |